| Tilsynets bemærkninger til: | Udført Initialer/Dato | Bemærkning (fotodokumentation udføres ved alle tilsyn mv.) |
| --- | --- | --- |
| Forberedende arbejder |  |  |
| Klemskinne Note: Foreligger der dokumentation for opspænding Note: Foreligger der dokumentation for affedtning/klargøring Dokumentation: Temperatur- og vejrlig krav: |  | Er klemskinner efterspændt 2 gange: Er klemskinner klargjort for grunding: Er systemtest for fuge (hhv. type A/B) maksimalt 5 år gammel? Overholder vejrliget krav jf. AAB for udførelsen? |
| Udførelse af grunder: |  |  |
| Grunder: Note: Må ikke beskadige underliggende konstruktionsdele Note: Batch for både A og E fuge |  | For smeltbare fuger, type A/E: Er der lagt klæbebrydende lag: Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.): Er fugespalten fuldstændig rengjort: For smeltbare fuger, type E: Er der udført revneanviser: Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav: For hærdbare fuger, type B: Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.): Er batch nr. for hhv. grunder jf. AAB's krav: Er der bemærkninger til udført grunding (hhv. type A, B og E): |

| Udførelse af fugemasse (inkl. skræver for type E): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fugemasse: Note: Kontrol af batch jf. AAB krav Note: Fugemassen skal have fald væk fra inderside kantbjælke, der må ikke være lunke i fugemasse Note: For at give jævn overflade Note: Der må kun fyldes 1/3 til start – når denne er smeltet opfyldes Note: Fugemasse kasseres efter 6 timer i opvarmer (koger) Note: Fugemasse skal ilægges af 2 omgange Note: Lagtykkelse maksimalt 2*stenstørrelsen Note: For sikring af vedhæftning Note: Min. 1 aflæsning pr. 30 min. |  | Materialer til fuge type A, B og E: Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav: Stenmaterialer for fuge type E: Opfylder sten krav jf. AAB: Fuge B: Er fuge udført korrekt: Er overside fuge glittet med fugeske: Fuge A: Er kedel fyldt korrekt (for opvarmning af fugemasse): Har fugemassen stået under opvarmning i mere end 6 timer? Ilægges fugemassen korrekt? Fuge E: Er bindemiddel udført korrekt (opad sider mv.): Er stenmaterialet ilagt i ca. 20 – 50 mm lagtykkelse til start: Er der foretaget mekaniske bearbejdning for omrøring af materialet: Er bindemidlet trukket udover tilstødende slidlag for forsegling: Foretages måling og registrering af temperaturer for bindemiddel mv.: Foretages måling og registrering af temperaturer/luftfugtighed (for relativt fugtindhold): |
| Tilsynets accept af udført fugtisoleringsarbejde (dateres og signeres): |  |  |