| 12.Modtagekontrol af beton | Er den krævede modtagekontrol af beton på pladsen før/efter pumpe udført? Ja Nej Bemærkninger:   |
| --- | --- |

| 13. Udstøbning | Er udstøbningen gennemført og udført efter den fastlagte støbetakt og program? Ja Nej Bemærkninger:   Eventuelle afvigelser i forhold til ovennævnte støbeprogram anføres: Hvis det med tilsynet er aftalt, at der ikke udarbejdes støbeprogram for pågældende konstruktionsdel beskrives kort støbningens gennemførelse: Er der ført journal (betonblanket)? Ja Nej Bemærkninger:   |
| --- | --- |
| 14. Efterbehandling | Er der ført journal (betonblanket)? Ja Nej Bemærkninger:   |
| 15. Evaluering af den udførte efterbehand- ling | Har den udførte efterbehandling tilgodeset de i AAB og SAB stillede krav til efterbehandling? Ja Nej Bemærkninger:   Hvis nej beskrives omfang af og på hvilken områder der er afvigelser i forhold til kravene: |

| 16. Hærdet beton, over- flader | Er der ved afformningen konstateret fejl i overfladerne? Ja Nej Bemærkninger:   Er der udført gennemmåling ved nivellement og med retskede af brodækoverside? Ja Nej Bemærkninger:   Aktion på eventuelle mangler: Er der udarbejdet og for tilsynet forelagt procedure for reparationsarbejdets om- fang og metode? Ja Nej Bemærkninger:   Er der udført dæklagsmålinger af 5 % af betonoverfladen? Ja Nej Bemærkninger:   |  |
| --- | --- | --- |
| 17. Trykprøvning af støbte cylindre | Har tilsynet fået advis om tidspunkt for trykprøvning af støbte cylindre? Ja Nej Bemærkninger:   Er resultaterne godkendt? Ja Nej Bemærkninger:   Hvis nej, er der aftalt et prøveprogram for udborede kerner? Ja Nej Bemærkninger:   |  |
| 18. Bemærkninger i øvrigt |  |  |
| Underskrift | Entreprenørens underskrift: |  |